RhizoDelta 图谱化非线性讨论系统测试方案

# 目 录

1 概述

1.1 编写目的

1.2 阅读对象

1.3 系统背景

2 测试任务

2.1 测试目的

2.2 测试参考文档

2.3 测试提交文档

3 测试资源

3.1 硬件配置

3.2 软件配置

3.3 人力资源分配

4 测试计划

4.1 整体功能模块划分

5 测试整体进度安排

6 相关风险

# 1 概述

## 1.1 编写目的

本文档为 RhizoDelta 软件测试课程作业的测试方案，编写目的包括：

确认被测系统的模块划分、测试范围与范围边界。

确认个人独立测试任务、执行方式与交付文档。

确定测试环境、接口工具、测试数据和外部依赖。

识别测试过程风险并给出应对方案。

为后续测试用例、缺陷清单和总结报告提供依据。

## 1.2 阅读对象

本文档的预期读者包括：课程指导教师、评审人员、项目负责人、软件设计开发人员、测试人员以及后续维护人员。

## 1.3 系统背景

RhizoDelta 是一个 B/S 架构的图谱化非线性讨论系统，后端采用 Spring Boot 3、Spring Security + JWT、Spring Data Neo4j、Redis、RabbitMQ 与 SSE，前端采用 React/Vite。系统通过图数据库组织讨论节点与关联，通过异步队列处理发帖、摘要等高成本任务，并向前端实时推送状态变化。本次测试以可运行的 RhizoDelta 实例为被测系统，重点验证认证授权、用户资料与社交、图谱查询等核心 REST 接口和黑盒功能行为。

# 2 测试任务

## 2.1 测试目的

确定核心功能是否正常可用，业务流程是否闭环。

确定 REST 接口的状态码、统一响应包、字段命名、参数校验和鉴权约束是否符合预期。

确定需求范围是否一致、完整、可验证。

通过 Postman/newman 形成可复现的接口测试证据。

发现并记录缺陷，给出系统质量结论和后续改进建议。

## 2.2 测试参考文档

| 文档名 | 版本 | 日期 | 作者 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| RhizoDelta 项目说明与课程交付物说明 | 1.0 | 2026.6.18 | 本人 | 说明被测系统技术栈、功能与课程口径 |
| 软件测试 docs/project-understanding.md | 1.0 | 2026.6.18 | 本人 | 被测系统理解、角色、模块与范围边界 |
| 软件测试 docs/system-design.md | 1.0 | 2026.6.18 | 本人 | 测试策略、用例设计方法、环境与通过准则 |
| Postman Collection 与 newman 报告 | 1.0 | 2026.6.18 | 本人 | 接口测试可复现证据 |

## 2.3 测试提交文档

| 文档名 | 版本 | 日期 | 作者 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 《1-测试方案》 | 1.0 | 2026.6.18 | 本人 | 由 1测试方案.doc 模板副本填写 |
| 《2-测试用例》 | 1.0 | 2026.6.18 | 本人 | 由 2测试用例.xls 模板副本填写，20 条用例 |
| 《3-Bug缺陷报告清单》 | 1.0 | 2026.6.18 | 本人 | 由 3Bug缺陷报告清单.xls 模板副本填写，2 个缺陷 |
| 《4-接口测试-Postman》 | 1.0 | 2026.6.18 | 本人 | Postman 专项测试用例、集合、环境和 newman 报告 |
| 《5-测试总结报告》 | 1.0 | 2026.6.18 | 本人 | 由 5测试总结报告.doc 模板副本填写 |

# 3 测试资源

## 3.1 硬件配置

| 关键项 | 数量 | 性能要求 |
| --- | --- | --- |
| 测试 PC 机（客户端/接口执行机） | 1 | CPU：x86_64 多核；内存：8GB 及以上；硬盘：20GB 可用空间；网络可访问被测后端 |

## 3.2 软件配置

| 资源名称/类型 | 数量 | 配置 |
| --- | --- | --- |
| 被测后端 | 1 | RhizoDelta Spring Boot，http://localhost:8090 |
| 数据与中间件 | 3 | Neo4j、Redis、RabbitMQ |
| 浏览器环境 | 1 | Chrome 最新版 |
| 接口测试工具 | 1 | Postman + newman，集合 20 条请求，58 条断言 |
| 文档工具 | 1 | Word/WPS/LibreOffice，可打开 doc/docx/xls/xlsx |
| 截图工具 | 1 | 浏览器截图与 newman htmlextra 报告截图 |

## 3.3 人力资源分配

| 角色 | 人员 | 主要职责 |
| --- | --- | --- |
| 测试负责人（个人独立完成） | 本人 | 分析 RhizoDelta 功能与接口；划定测试范围；编写测试方案、测试用例、缺陷清单与总结报告；构建 Postman 集合；执行 newman 测试；整理截图和结论。 |

# 4 测试计划

## 4.1 整体功能模块划分

| 需求编号 | 模块名称 | 功能名称 | 测试人员 |
| --- | --- | --- | --- |
| RD-ST-SRS001 | 认证授权 | 注册、登录、刷新令牌、登出、当前用户、JWT 鉴权与 token 吊销 | 本人 |
| RD-ST-SRS002 | 用户资料与社交 | 个人资料、头像、关注、拉黑、动态流、在线状态 | 本人 |
| RD-ST-SRS003 | 发帖与关联 | 发帖异步入队、创建/删除节点关联（本轮列入后续扩展） | 本人 |
| RD-ST-SRS004 | 图谱查询 | 根话题、节点详情、拓扑上下文、谱系、子代、讨论树、溯源与关联查询 | 本人 |
| RD-ST-SRS005 | 治理决策与复核 | 合并、分支、注入、回滚、审批、驳回与审计（选测） | 本人 |
| RD-ST-SRS006 | AI 与实时 | 节点摘要、向量、相似检索、SSE 事件流（冒烟/范围外说明） | 本人 |

# 5 测试整体进度安排

| 测试阶段 | 时间安排 | 参与人员 | 测试工作内容安排 | 产出 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 需求分析 | 2026.6.18 19:00-19:30 | 本人 | 分析 RhizoDelta 模块、接口、角色和测试边界 | 项目理解、测试范围 |
| 测试方案 | 2026.6.18 19:30-20:00 | 本人 | 按模板编写测试资源、计划、风险与提交物 | 《1-测试方案》 |
| 测试用例 | 2026.6.18 20:00-20:40 | 本人 | 用等价类、边界值、错误推测、场景法设计 20 条用例 | 《2-测试用例》 |
| 接口执行 | 2026.6.18 20:40-21:10 | 本人 | 生成 Postman 集合并通过 newman 执行 20 个请求、58 条断言 | newman HTML/JSON 报告 |
| 缺陷登记 | 2026.6.18 21:10-21:25 | 本人 | 登记重复注册状态码与 last_active 时间格式问题 | 《3-Bug缺陷报告清单》 |
| 总结归档 | 2026.6.18 21:25-21:45 | 本人 | 汇总覆盖、缺陷、结论和后续建议 | 《5-测试总结报告》与课程考查报告 |

# 6 相关风险

| 风险类型 | 风险 | 解决方案 |
| --- | --- | --- |
| 环境风险 | Neo4j、Redis、RabbitMQ 或后端 8090 端口未启动，导致接口不可达 | 测前检查依赖和 baseUrl；Postman 环境变量统一配置；失败时先排除环境问题 |
| 数据风险 | 注册、发帖等操作污染开发库数据 | 使用 qa_tester_st 与 qa_时间戳账号隔离测试数据，必要时在 Neo4j 中清理 |
| 范围风险 | SSE、AI 摘要、异步队列等功能涉及外部依赖和最终一致性，课程作业周期内难以充分覆盖 | 核心 REST 功能完整测试，异步/AI/实时功能标记为冒烟或后续扩展 |
| 时间风险 | 个人独立提交，测试时间有限 | 优先认证授权、用户资料、图谱查询等高价值模块，自动化接口测试提高执行效率 |
| 契约风险 | HTTP 状态码、业务码、时间字段格式不统一 | 在用例和缺陷清单中明确断言状态码、业务码、字段命名和时间格式 |